АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   17.03.2022 г. №  83-р

г. Россошь

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Россошанского муниципального

района «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов»

на 2022 год

В соответствии Решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 22.12.2021 г. № 230 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Россошанского муниципального района                       от 15.10.2020 № 1119 «Об утверждении  муниципальной программы Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401                  «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района»:

1.  Утвердить план реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2022 год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела программ и развития сельской	территории А.А. Доля.

Глава администрации                                                                           Ю.В. Мишанков

Приложение

к распоряжению администрации

Россошанского муниципального района

от 17.03.2022 г. № 83-р

| План |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете района) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района, заместитель главы администрации – начальник отдела А.А. Доля | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | «Мероприятия по экологическому контролю» | Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района, заместитель главы администрации – начальник отдела А.А. Доля | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | «Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения» | Воспитание экологического мышления, гражданской позиции подрастающего поколения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района, заместитель главы администрации – начальник отдела А.А. Доля | х | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Руководитель аппарата                                                                                                                                               И.М. Марков