АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18.03.2022     № 85-р -

г. Россошь

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Россошанского муниципального

района «Энергоэффективность,

развитие энергетики, транспорта

и муниципального хозяйства» на

2022 год

(в редакции распоряжения

от 16.01.2023 № 10-р)

В соответствием с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2020 № 1118 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства», постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района»:

1.  Утвердить план реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» на 2022 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Д. Ю. Жадобина.

Глава администрации                                                                           Ю.В. Мишанков

| Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к распоряжению администрации |  |  |  |  |
| Россошанского муниципального района |  |  |  |  |
| от 18.03.2022 № 85-р (в редакции распоряжения от 16.01.2023 № 10-р ) |  |  |  |  |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 213968,5 | 0,0 | 159260,7 | 54707,8 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района | х | 107367,3 | 0,0 | 69535,7 | 37831,6 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | х | 106601,2 | 0,0 | 89725,0 | 16876,2 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 26241,7 | 0,0 | 14694,9 | 11546,8 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района | всего | 10998,9 | 0,0 | 887,0 | 10111,9 |
|  |  |  |  | 91405023010388100800. | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | 914050230103S9120800 | 998,9 | 0,0 | 887,0 | 111,9 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | всего | 15242,8 | 0,0 | 13807,9 | 1434,9 |
|  |  |  |  | 92705033010278670500 | 4398,1 | 0,0 | 4398,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 927050230102S8140500 | 6750,7 | 0,0 | 5774,3 | 976,4 |
|  |  |  |  | 927050230104S9120500 | 4094,0 | 0,0 | 3635,5 | 458,5 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Ожидаемый результат: Снижение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере. Содержание мероприятия: Формирование оптимальной величины потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2 | Уличное освещение | Ожидаемый результат: Увеличение возможностей по финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики в сфере уличного освещения поселений. Содержание мероприятия: Выявление возможностей по финансированию энергосберегающих мероприятий и разработке энергетической политики в сфере уличного освещения. Снижение финансовой нагрузки на бюджеты поселений в сфере уличного освещения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 11148,8 | 0,0 | 10172,4 | 976,4 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района, руководитель отдела - Гольев А.И. | всего | 11148,8 | 0,0 | 10172,4 | 976,4 |
|  |  |  |  | 92705033010278670500 . | 4398,1 | 0,0 | 4398,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 927050230102S8140500 | 6750,7 | 0,0 | 5774,3 | 976,4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3 | Субсидирование муниципального унитарного предприятия Россошанского муниципального района «Теплосеть» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Ожидаемый результат: 1.3.1. Уменьшение размера кредиторской задолженности предприятия. 1.3.2. Осуществление реализации работ по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства. Содержание мероприятия: 1.3.1.Субсидии юридическим лицам. Снижение финансовых издержек муниципального унитарного предприятия в связи с выполнением работ, оказанием коммунальных услуг. 1.3.2. Субсидии на софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 10998,9 | 0,0 | 887,0 | 10111,9 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ГРБС - отдел бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела - Хоркина С.С. Ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 10998,9 | 0,0 | 887,0 | 10111,9 |
|  |  |  |  | 91405023010388100800 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | .914050230103S9120800 | 998,9 | 0,0 | 887,0 | 111,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4 | Софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства | Ожидаемый результат: Осуществление реализации работ по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований к началу и прохождению отопительного периода в рамках основного мероприятия Содержание мероприятия: Обеспечение исполнения расходных обязательств при реализации работ по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4094,0 | 0,0 | 3635,5 | 458,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района, руководитель отдела - Гольев А.И. | всего | 4094,0 | 0,0 | 3635,5 | 458,5 |
|  |  |  |  | 927050230104S9120500 | 4094,0 | 0,0 | 3635,5 | 458,5 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 91890,8 | 0,0 | 55727,7 | 36163,1 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района | всего | 81817,7 | 0,0 | 55727,7 | 26090,0 |
|  |  |  |  | 91404093020281290200. | 22652,6 | 0,0 | 0,0 | 22652,6 |
|  |  |  |  | 914040930201S8850200 | 55114,1 | 0,0 | 55058,0 | 56,1 |
|  |  |  |  | 91404083020381300800 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | 914040830203S9260200 | 3551,0 | 0,0 | 669,7 | 2881,3 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | всего | 10073,1 | 0,0 | 0,0 | 10073,1 |
|  |  |  |  | 92704093020281290500. | 10073,1 | 0,0 | 0,0 | 10073,1 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ожидаемый результат: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения. Содержание мероприятия: Реализация мероприятий по увеличению эксплуатационной надёжности и долговечности дорожной сети района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 55114,1 | 0,0 | 55058,0 | 56,1 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ГРБС - отдел бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела - Хоркина С.С. Ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 55114,1 | 0,0 | 55058,0 | 56,1 |
|  |  |  |  | 914040930201S8850200 | 55114,1 | 0,0 | 55058,0 | 56,1 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2 | Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений | Ожидаемый результат: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений. Содержание мероприятия: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог. Улучшения качества дорог и повышение безопасности пассажирских перевозок. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 32725,7 | 0,0 | 0,0 | 32725,7 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ГРБС - отдел бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела - Хоркина С.С. Ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 22652,6 | 0,0 | 0,0 | 22652,6 |
|  |  |  |  | 91404093020281290200. | 22652,6 | 0,0 | 0,0 | 22652,6 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района, руководитель отдела - Гольев А.И | всего | 10073,1 | 0,0 | 0,0 | 10073,1 |
|  |  |  |  | 92704093020281290500. | 10073,1 | 0,0 | 0,0 | 10073,3 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.3 | Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2» | Ожидаемый результат: Удовлетворение спроса и доступности транспортных услуг. Содержание мероприятия: Предоставление субсидий ООО «Прометей-2» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 4051,0 | 0,0 | 669,7 | 3381,3 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ГРБС - отдел бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела - Хоркина С.С. Ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 4051,0 | 0,0 | 669,7 | 3381,3 |
|  |  |  |  | 91404083020381300800 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | 914040830203S9260200 | 3551,0 | 0,0 | 669,7 | 2881,3 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Россошанского муниципального района Воронежской области» | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 34778,4 | 0,0 | 34400,0 | 378,4 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | всего | 34778,4 | 0,0 | 34400,0 | 378,4 |
|  |  |  |  | 927050530301S8100500 | 34778,4 | 0,0 | 34400,0 | 378,4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области | Ожидаемый результат: Улучшение качества услуг водоснабжения и водоотведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Содержание мероприятия: Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 34778,4 | 0,0 | 34400,0 | 378,4 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района, руководитель отдела - Гольев А.И | всего | 34778,4 | 0,0 | 34400,0 | 378,4 |
|  |  |  |  | 927050530301S8100500 | 34778,4 | 0,0 | 34400,0 | 378,4 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района Воронежской области» | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 61057,6 | 0,0 | 54438,1 | 6619,5 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 14550,7 | 0,0 | 12921,0 | 1629,7 |
|  |  |  |  | 914050230403S8620200 | 14550,7 | 0,0 | 12921,0 | 1629,7 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района | всего | 46506,9 | 0,0 | 41517,1 | 4989,8 |
|  |  |  |  | 927050230401S8000500. | 46506,9 | 0,0 | 41517,1 | 4989,8 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Ожидаемый результат: Формирование высокой экологической культуры населения Содержание мероприятия: Реализация мероприятий по осуществлению раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 46506,9 | 0,0 | 41517,1 | 4989,8 |
|  |  |  | Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района, руководитель отдела - Гольев А.И | всего | 46506,9 | 0,0 | 41517,1 | 4989,8 |
|  |  |  |  | 927050230401S800500. | 46506,9 | 0,0 | 41517,1 | 4989,8 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3 | Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования | Ожидаемый результат: Обновление парка машин коммунальной специализированной техникой и оборудованием для нужд жилищно-коммунального хозяйства Содержание мероприятия: Реализация мероприятий по приобретению коммунальной специализированной техники и оборудования | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 14550,7 | 0,0 | 12921,0 | 1629,7 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ГРБС - отдел бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела - Хоркина С.С. Ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района, начальник отдела - Сергиенко И.В) | всего | 14550,7 | 0,0 | 12921,0 | 1629,7 |
|  |  |  |  | 914050230403S8620200 | 14550,7 | 0,0 | 12921,0 | 1629,7 |

### Руководитель аппарата                                                                                                                                                        И.М. Марков